附件1：

2022年度数字城管中心部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分96分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况。预算数260万元，年度财政执行资金总额259.84万元，执行率99.9%。

2.完成的绩效目标。

（一）先行先试，抓紧抓实，推进数字城管效能大提升

一是定目标、定任务，全力推进智慧城管建设

1、紧盯城市综合管理目标，实现“三级”联网。根据住建部和省政府年度重点工作安排，搭建国家、省、市三级城市综合管理服务平台，在现有的数字化基础设施基础上，按照“边建设、边完善”“ 先联网、后提升”的工作思路，积极推动县、市、区城市综合管理服务平台建设和联网工作。今年，完成了市级数字化城管平台与国家、省级城市综合管理服务平台互联互通，对接住建部电子政务外网，完成单点登录，实现各级平台的无缝对接、数据共享、信息互用、平稳运行，切实增强城市管理统筹协调能力。

2、紧贴城市精细管理实际，推进智慧升级。我市按照住建部相关要求，对数字化城管系统进行智慧化改造升级，以满足用户业务扩展、信息协同需求、分析决策要求等方面内容，构建“覆盖全面、信息融合、多方协调、全民参与”的智慧化城管大平台。目前，我市智慧化城管项目的初步设计方案、可行性研究报告已通过市发改委专家评审，同时，我市已向住建部申报综合管理服务平台试点城市，全力提升我市城市管理精细化水平。

二是多形式、多渠道，奋力解决城市管理问题

1、高质量抓人员采集，提高案件处置效率。加大环境卫生、占道经营、户外广告、交通秩序、市政基础设施等方面的采集力度，以第一时间发现问题，第一时间处置问题，第一时间解决问题为标准，抓案件采集质量、抓案件处置速度、抓案件流程规范。今年，共采集城市管理事件、部件42199件，案件处置率为97.2%，结案率达97.43%，以上案件均即时派遣到相关单位进行及时处置，结合全市城市环境综合整治大行动，市容秩序逐渐好转，城市环境逐步改善。

2、高标准抓视频采集，创新城市管理模式。充分利用数字城管29路视频监控摄像头，找出城市管理工作的“缺位”和“盲区”， 填补城市管理视频监控空白，对垃圾处理场日常动态、垃圾中转站周边环境卫生和夜间乱倾倒垃圾等进行24小时全时段、全方位动态监控，对突发事件进行及时处置。今年，共发现夜间在垃圾中转站点乱倾倒垃圾问题30余件，及时对乱倾倒垃圾的人员进行了评评教育，城区垃圾站点周边环境明显改善。

3、高要求抓热线转办，畅通民意诉求渠道。及时办理“12345”市长热线和“12319”城管热线转办件，对于群众反映的热点、难点、焦点问题，按照“突出重点、破解难点、凸显亮点”的思路，定工作要求，定办理时限，注重时间节点，把握工作要点，及时将市民投诉转办到相关单位。今年，共受理转办城市管理方面热线工单583件，按时办结率100%，群众满意率达97.47%，努力做到“市民事情件件有回音，百姓诉求事事有着落”。

三是严标准、严督办，大力创新考核考评机制

1、强化措施抓督察，信息采集考核制度化。成立了两个信息采集督察组，分班错时巡查，分区轮流督办，对信息采集员问题采集、到岗巡查情况和疑难案件问题核实等进行督察，同时，每月对信息采集外包公司进行定期考核，对业务不熟、流程不细、服务不足、管理不精的人员进行综合培训，培训考核合格后再上岗。

2、围绕中心抓督办，部门考评考核科学化。对于数字城管相关29个职能部门的案件处置情况，强化协调配合，坚持“案前沟通、案中督办、案后总结”的原则，积极与相关部门协同处置城市管理问题，及时解决城市管理难题。同时，按照“不徇私、不舞弊，不错派、不漏派，持担当、秉公正”的要求，定期进行整理、定期进行汇总、定期进行通报，今年，共发放通报8期，全面加大城市管理工作考评力度，以考评抓履责，以通报促整改

3.未完成的绩效目标。

案件上报数量较年初目标值偏低。

（三）存在的问题和原因

1.由于疫情原因，信息采集员无法正常上岗，采集进度受到影响导致案件上报数量偏低。

2.平台建设初级自建服务器五年服务期已到，现服务器迁至电信云平台，迁移过程中，案件上报受到一定影响

（四）下一步拟改进措施

一是健全内部管理制度。进一步提高信息采集监督员和坐席员业务工作水平，提升数字城管人员素质形象，规范自身行为，提高案件采集质量，扩大案件采集范围。二是推进数字城管向智慧城管升级。以共享和服务为宗旨，按照统一数据标准和共享规范，依托城市大数据中心，在共用国家平台、省级平台部分业务系统基础上，搭建市级城市综合管理服务平台，建设业务指导、指挥协调、行业应用、公众服务、数据整合和数据交换等系统，实现对全市城市管理工作的业务指导、信息采集、统筹协调、指挥调度、监督检查（考核）、综合评价、公众服务、舆情监测、应急管理等功能，对城市管理信息化建设成果和数据资源进行全面普查、梳理和整合，重点推进城市管理领域各类数据资源的整合。

- 拟与预算安排相结合情况。

- 市数字城管中心下一步将增加智慧城管项目升级资金预算，争取财政资金支持。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。部门整体支出总额预算数260万元，执行数259.84万元，其中基本支出总额189.84万元，项目支出总额70万元。

2.简要概述年度部门整体绩效目标。

实施数字化城管智慧化改造升级，将区块链、5G（第五代移动通信技术）、AI（人工智能）、CIM（城市信息模型）等信息技术融入城市治理体系，建立智慧高效的城市治理框架，推进数字城管向智慧城管转变、城市管理向城市治理转变。

（二）部门自评工作开展情况

自收到财政局下达关于开展2022年度市级财政支出绩效自评工作的通知后，中心领导高度重视，按照财政要求积极开展数字中心项目绩效自评和部门整体支出绩效自评工作。

（三）绩效目标完成情况分析

- 1.预算执行情况分析。

- 部门整体支出总额预算数260万元，执行数259.84万元，其中基本支出总额189.84万元，项目支出总额70万元。由于服务外包涉及到月度年度考核，导致付款滞后。

- 2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。

- 产出指标满分40分，扣2分。具体情况是：案件数量目标和质量目标，根据2022年初目标值，案件上报数和结案率略低于目标值，原因是疫情，信息采集员无法正常上岗，采集进度受到影响导致案件上报数量偏低。

- 效益指标完成情况分析。

- 效益指标满分20分，完成19分。具体情况是：通过案件采集，加强城市管理问题上报、处理（目标值：应用现代信息技术，满分20分，扣1分）得19分；

- （3）满意度指标完成情况分析。效益指标满分20分，扣1分。市民投诉办理满意度：满意，得分19分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与 预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩 效意识和财政资金使用效益。