2018年度随州市委党校

新校区教学设备购置项目绩效自评报告

一、基本情况

根据市委专题办公会议纪要（2013）8号文件和市委专题办公会议纪要（2014）第二号文件精神，学校要新建一所规模适当、功能齐全、环境优美、满足干部培训的新党校。新校区为市、县、区三校合一，按文件要求新校园建成需配置一定数量物品。

年度绩效目标是完成新党校的设备购置，按期完成所有教学、办公、生活设备的购置，把市委党校建设成为规模适当、功能齐全、环境优美、满足干部培训的新党校。

“新校区教学设备购置”总预算数为4307万元，分别是会议中心、阶梯教室固定桌椅186.48万元，学员食堂设备310万元，学员公寓家具400万元，学员活动中心文体器材150万元，智能化工程1890万元，教学办公家具320.08万元，空调290万元，电视、冰箱91.05万元，床上用品90万元，电脑、打印机160.39万元，窗帘159.38万元，杂件140万元，预留资金119.62万元。

二、绩效自评工作开展情况

对照年初预算制定绩效表，总结本年度里的完成情况，填报绩效自评表。

三、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。“新校区教学设备购置” 预算金额为1807万元，向财政申请下达金额为1198.06万元。

2.项目资金执行情况分析。“新校区教学设备购置” 执行数为589.55万元，执行率约为50%。

- （二）绩效目标完成情况分析

效益指标完成情况分析。经济效益指标上，预算(成本)控制，没有超出预算。服务对象满意度指标上，学员满意度为98.51%，完成了年初大于等于90%的目标。生态效益指标上，预计购买的设备质量良好，耐用、实用、无公害。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

加强预算执行过程监管，避免底执行率，并逐步完善绩效评价体系，科学合理制定绩效考核指标。

（二）拟与预算安排相结合情况。

参考执行数合理做下一年度预算。

（三）拟公开情况。

随州市人民政府网站公开。

五、2018年度新校区教学设备购置项目绩效自评表（附后）

中共随州市委党校

2019年8月16日